**Итоги реализации инициативных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя / проекта** | **Показатель** |
| План, % | Факт, % |
| **1** | **Степень реализации проекта** |
| 1.1. | Ремонт фасада по ул. Пугачева, д. 60 | **100** | 100 |
| 1.2. | Замена светильников уличного освещения ул. Советская 18 в г. Певек | **100** | 0 |
| 1.3. | Приобретение новых адресных табличек на здания и жилые дома в населенных пунктах городского округа Певек | **100** | 100 |
| 1.4. | Реставрация мемориальных досок имени полярных геологов на фасадах МКД с подсветкой и QR кодом с ссылкой о биографии | **100** | 100 |
| 1.5. | Благоустройство центральной спортивной многофункциональной площадки г. Певек спортивными уличными тренажерами | **100** | 100 |
| **2** | **Сроки реализации проекта** |
| 2.1. | Ремонт фасада по ул. Пугачева, д. 60 | **до 31.12.2022 г.** | 27.11.2023 |
| 2.2. | Замена светильников уличного освещения ул. Советская 18 в г. Певек | **до 31.12.2022 г.** | - |
| 2.3. | Приобретение новых адресных табличек на здания и жилые дома в населенных пунктах городского округа Певек | **до 31.12.2022 г.** | 17.08.2023 |
| 2.4. | Реставрация мемориальных досок имени полярных геологов на фасадах МКД с подсветкой и QR кодом с ссылкой о биографии | **до 31.12.2022 г.** | 15.11.2023 |
| 2.5. | Благоустройство центральной спортивной многофункциональной площадки г. Певек спортивными уличными тренажерами | **до 31.12.2022 г.** | 16.11.2023 |