Приложение 3

к Соглашениюо предоставлении субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях

от «16» февраля 2022 года № 05-01-08/12

**Показатели результативности** **использования субсидии**

**на софинансирование проекта инициативного бюджетирования**

**в Чукотском автономном округе**

|  |
| --- |
| городского округа Певек |
| (наименование муниципального образования) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя / проекта** | **Показатель** |
| План | Факт |
| **1** | **Степень реализации проекта** |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественного кладбища в г. Певек  | **100%** | 100% |
| 1.2 | Организация дополнительного парковочного пространства для транспорта возле здания детского сада «Золотой ключик» г. Певек | **100%** | 100% |
| **2** | **Сроки реализации проекта** |  |  |
| 2.1 | Благоустройство общественного кладбища в г. Певек  | **до 31.12.2022 г.** | 05.09.2022 |
| 2.2 | Организация дополнительного парковочного пространства для транспорта возле здания детского сада «Золотой ключик» г. Певек | **до 31.12.2022 г.** | 08.07.2022 |